**Протокол**

**общественных слушаний по утверждению проекта программы формирования современной городской/ сельской среды на 2018-2022 годы**

**с. Медведёвка «15» сентября 2017**

**Место провидения**: Администрация Медведёвского сельского поселения

( Медведёвка , ул.Братьев Пономаренко д.2 )

**Повестка дня слушаний:** Обсуждение предварительного проекта Программы «Формирование современной сельской среды Медведёвского сельского поселения на 2018-2022годы»

**Организатор общественных слушаний:** Администрация Медведёвского сельского поселения.

В слушаниях приняло 26 человек: жители с. Медведёвка , представители администрации,

**Председатель общественных слушаний:** Данилов И.В.

**Секретарь общественных слушаний :** Могилка А.Ф.

1.Председатель общественных слушаний Данилов Игорь Валерьевич открыл общественные слушания

Уважаемые участники общественных слушаний!

Сегодня проводятся общественные слушания по Программе «Формирование современной сельской среды Медведёвского сельского поселения на 2018-2022 года».

Так как не каких замечаний и предложений от жителей Медведёвского сельского поселения по внесению в программу не поступило предлагаю выполнить в рамках программы на 2018-2022 годы следующие мероприятия:

1. В 2018 г произвести ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по улице Суворова д.№ 2, д. № 4,

д. № 6 и благоустройство сквера по адресу: с. Медведёвка, ул. Братьев Пономаренко д. № 1

2. В 2019г. произвести ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по улице Суворова д.№ 1, д. № 3,

д. № 5 и благоустройство сквера и мемориала по адресу: с. Медведёвка, ул. Братьев Пономаренко д. № 1

3.В 2020 г произвести ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по улице Братьев Пономаренко д.№ 14, д. № 16, д. № 18 и благоустройство прилегающей территории ДК с. Медведёвка, ул. Братьев Пономаренко д.20.

4.В 2021г произвести ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по улице Братьев Пономаренко д.№ 15, д. № 17, д. № 19, д.№ 21, д. № 23 и ремонтные работы по благоустройству кладбища в с. Медведёвка.

5.В 2022 произвести ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по улицам Мира д.№ 2, ул. Лесная д.№ 7, ул. Суворова д.№ 7, оборудование площадки спортивными сооружениями для молодёжи с. Медведёвка ул. Братьев Пономаренко д.1, Благоустройство родника в п. Уртюшка по ул. Ключевая

Предлагаю перейти к замечаниям.

Отсутствие замечаний участников, не является препятствием для рассмотрения вопроса об утверждении проекта программы «сельская среда»на 2018-2022годы.

Голосовали :

За -26;

Против-0;

Воздержались-0;

Предлагаю публичные слушания по данному вопросу считать завершенными и перейти к составлению заключения об их результатах.

Председатель комиссии: И.В.Данилов

Секретарь комиссии А.Ф.Могилка