|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Прокуратурой Кусинского района предприняты меры для устранения нарушений требований законодательства при проведении работ   
по установке детской площадки в г. Куса**

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, по результатам, которой выявлены следующие нарушения.

Установлено, что между администрацией Кусинского городского поселения и ООО «Е-Строй» 27.02.2024 заключен муниципальный контракт № 40 на выполнение работ по ремонту детской игровой площадки с устройством резинового покрытия и установкой детских игровых комплексов на пешеходной зоне «Арбат» ул. Бубнова в г. Куса.

Согласно пункту 1.1 Контракта Подрядчик обязуется в установленные в настоящем контракте сроки выполнить работы по ремонту детской игровой площадки с устройством резинового покрытия и установкой детских игровых комплексов на пешеходной зоне «Арбат» ул. Бубнова в г. Куса согласно техническому заданию, локальной смете.

В соответствии с пунктами 3.2., 2.1. Контракта срок выполнения работ установлен с момента заключения по 25.08.2024, цена Контракта составляет 2 835 816,25 рублей.

Однако, работы по контракту не выполнены, по состоянию на 27.08.2024 работы Подрядчиком не сданы, что является нарушением Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Вышеуказанные обстоятельства явились следствием ненадлежащего контроля исполнения Контракта со стороны руководства ООО «Е-Строй», создали реальную возможность несвоевременной сдачи объекта, срыва исполнения Контракта существенного нарушения прав и законных интересов граждан, в том числе права на обеспечение повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды.

По результатам проверки 27.08.2024 и.о. прокурора района директору ООО «Е-Строй» Ершову А.А. внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Представление находится на рассмотрении.

В настоящее время территория детской площадки заасфальтирована, ведутся работы по укладки прорезиненного покрытия, после чего будет установлено оборудование детской площадки.

Старший помощник прокурора

Кусинского района Гагарина Н.В.