

**АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Челябинской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02.09.2024 г. № 9

Об утверждении муниципальной программы«Комплексное развитие транспортной системы Медведевского сельского поселения» на 2024 - 2034 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации, местного самоуправления в Российской Федерации, ст.5 Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации н отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устава Медведевского сельского поселения.

Администрация Медведевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной системы Медведевского сельского поселения» на 2024 - 2034 годы» (приложение № 1 к настоящему постановлению).

 2. Считать утратившим силу постановление администрации Медведёвского сельского поселения от 23.12.2020 года №40 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы Медведевского сельского поселения» на 2021 - 2031 годы».

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Медведевского сельского поселения.

 4. Обнародовать настоящее постановление администрацией Медведевского сельского поселения на официальном сайте администрации Медведевского сельского поселения Кусинского района Челябинской области в сети Интернет .

5. Постановление вступает в силу с момента его официального подписания.

 Исполняющий полномочия Главы Н. М. Анюхина

 Медведевского сельского поселения

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития транспортной системы**

**Медведевского сельского поселения**

**на 2024 – 2034 годы»**

с. Медведевка

2024 год

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Медведевского сельского поселения

от 02.09.2024г. № 9

программа

**«Комплексное развитие транспортной системы**

**Медведевского сельского поселения» на 2024 – 2034 годы»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы Медведевского сельского поселения

«Комплексное развитие транспортной системы»

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование программы | муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы Медведевского сельского поселения » на 2024 – 2034 годы  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством Кусинского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством Кусинского муниципального района Администрация Медведевского сельского поселения |
| Цель программы  | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Медведевского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи программы | - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования поселения;- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;- улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации программы  | 2024 – 2034 годыэтапы муниципальной программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы  | Объемы средств областного и местного бюджетов для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете, c решением Собрания Кусинского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | - развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Медведевского сельского поселения;- современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Медведевском сельском поселении.  |

**Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой**

**направлена Программа**

Развитие транспортной системы Медведевского сельского поселения (далее – поселение) является необходимым условием улучшения качества жизни населения в поселении.

Транспортная инфраструктура Медведевского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Кусинского муниципального района.

Медведевское сельское поселение расположено в южной части района. Село Медведевка расположено в 23 км от автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал», в 16 км от города Златоуст и в 186 км от областного центра – город Челябинск.

На территории села располагается грузопассажирская железнодорожная станция на линии Южно-Уральской железной дороги Челябинск – Москва.

Подъезды к с.Медведевка обеспечены от основных федеральных автодорог.

с.Медведевка и непосредственно прилегающий к нему п.Уртюшка имеют тесные экономические и культурные связи с районным центром –г.Куса, с ближайшими городами и населёнными пунктами связаны с автодорогами федерального значения Куса – Златоуст и Куса – Челябинск.

Внешнее грузовое и пассажирское сообщение села Медведевка, поселка Уртюшка осуществляется с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта.

Воздушное сообщение осуществляется через ближайшие международные аэропорты: «Баландино»-Челябинск и «Кольцово» -Екатеринбург.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Медведевского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Медведевского сельского поселения, поэтому совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для поселения.

Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

 Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования. В настоящее время внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования оставляют желать лучшего.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного хозяйства, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным.

Поэтому в Программе предпочтение отдается капитальному ремонту.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Медведевского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Других вариантов решения данной проблемы не существует.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

 - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

 -риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ помероприятиям обеспечения безопасности дорожного движения, содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Медведевском сельском поселении составляет 13,700 км, в том числе с твердым покрытием 2,52 км.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Кусинского муниципального района, эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети, в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц и замене уличных осветительных приборов.

**Раздел 2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

**Цель:** Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения поселения, повышение экологической безопасности здоровья и качественного уровня жизни

**Задачи:**

1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.
2. Мероприятий по обеспечению дорожного движения, содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения.
3. Подготовка проектной документации намероприятия по обеспечению дорожного движения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.
4. Сохранность автомобильных дорог улиц общего пользования местного значения.
5. Повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду;
6. Повышение эффективности управления автомобильными дорогами общего пользования.

Для достижения цели развития современной и эффективной инфраструктуры, в условиях дефицита финансовых средств, необходимо решить следующие задачи:

 1.) поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

2.) сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

Срок реализации Программы 2024-2034 годы.

Поскольку мероприятия Программы связанные с содержанием, мероприятиями по обеспечению дорожного движения, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности областного бюджета и бюджета Кусинского муниципального района, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствуют одному году.

***Целевые индикаторы и показатели Программы в части содержания и ремонта внутрипоселковых дорог представлены в таблице.***

Таблица

Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование индикатора** | **Ед.****изм** | **Показатели по годам** |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 1 | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования  | % | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 2 | Доля протяженности внутирипоселковых автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\* - сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ

 Досрочное прекращение программы возможно при полном ее выполнении.

**Раздел 3. Обоснование муниципальной
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий**

Обоснованность в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

* необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для района в целом;
* возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;
* высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании.

 Объемы средств областного бюджета и бюджета Кусинского муниципального района для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и решением Собрания депутатов Кусинского муниципального района о бюджете Кусинского муниципального района на соответствующий финансовый год.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

При реализации программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы бюджета Кусинского муниципального района на реализацию муниципальной программы утверждены в установленном порядке.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда осуществляется в объемах определенных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным постановлениями Правительства Челябинской области «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Челябинской области» на каждый календарный год.

**Раздел 5. Участие муниципальных образований в реализации государственной программы**

Муниципальным заказчиком Программы и ответственным за ее реализацию является Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством Кусинского муниципального района и Администрация Медведевского сельского поселения.

 Реализация Программы осуществляется на основе:

1) муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2) условий, порядка и правил утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в информации о результатах и основных направлениях деятельности получателей средств бюджета в установленном порядке.

Муниципальный заказчик Программы направляет:

 - ежегодно в Администрацию Кусинского муниципального района (далее – Администрация) предоставляется отчет о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кусинского муниципального района (далее – Порядок), утвержденным Постановлением Администрации Кусинского муниципального района;

- ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития Медведевского сельского поселения, составления проекта бюджет на плановый период, в сектор – отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, муниципальный заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий.

Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством Кусинского муниципального района вносит предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующей Программы, вносит соответствующий проект постановления Администрации Кусинского муниципального района.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливаетУправление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством Кусинского муниципального района - муниципальный заказчик и вносит соответствующий проект постановления Администрации Кусинского муниципального района.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и весь период действия Программы подлежит утверждению постановлением Администрации Кусинского муниципального района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Кусинского муниципального района в Собрание депутатов Кусинского муниципального района.

В рамках муниципальной программы используются средства дорожного фонда на мероприятия по обеспечению дорожного движения, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о показателях (индикаторах) по Медведевскому сельскому поселению приведены в таблице программы.

**Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов**,** исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы;

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местных бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы.
2. Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

 Фф

 Уэф = ----------,

 Фп

где:

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

**Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем с участниками муниципальной программы и утверждается постановлением Администрации Кусинского муниципального района, курирующим данное направление ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Участники муниципальной программы ежегодно не позднее 15 июля текущего финансового года представляют в сектор по вопросам муниципального предложения по включению в план реализации муниципальной программы.

Внесение изменений в план реализации муниципальной программы, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы и утверждение в установленном порядке проекта постановления Администрации Кусинского муниципального района об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Кусинского муниципального района об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и утверждает проект постановления Администрации Кусинского муниципального района об утверждении отчета.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий программы в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы соответствующих организаций;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством Кусинского муниципального района - как участник муниципальной программы представляет в Администрацию Кусинского муниципального района:

ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

ежемесячный отчет о выделении и использовании средств местного бюджета выделенных на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок
до 15 января года, следующего за отчетным.